ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

เป้าประสงค์ :   บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 14.ปรับปรุง/พัฒนา ห้องเรียน ห้อง ปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัยให้ เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง 18.พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Living Library | 1.10 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 1.22 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ | งานประจำ | 1. งานซ่อมแซม ปรับปรุงห้องประชุมวิจิตรฯ อาคาร 2 - ซ่อมแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน - ซ่อมแซมแก้ไขปัญหารอยร้าวผนังห้องประชุม - ปรับปรุงตกแต่งผนังห้องด้านแสดงรูปคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 50,000.- |  |
|  |  |  | 2. งานซ่อมบำรุงอาคาร 4 - ซ่อมเปลี่ยนมือจับหน้าต่างในห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงานต่างๆ บริเวณอาคาร 4 ที่ชำรุด - ซ่อมปรับเปลี่ยนประตูม้วนบานทึบ (ทางขึ้นอาคารฝั่งที่จอดรถผู้พิการ) เป็นประตูม้วนบานตอนบนโปร่ง เพื่อการระบายอากาศ - เจาะผนังติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในสำนักงานหน่วยอาคารสถานที่ประจำอาคาร 4 | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 30,000.- |  |
|  |  |  | 3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการห้องเรียน/ห้องประชุม - ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลห้องเรียน/ห้องประชุมแต่ละห้องเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดห้อง วัตถุประสงค์การใช้และข้อจำกัดของการใช้ห้อง - ปรับปรุงระบบและแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน/ห้องประชุม ร่วมกันระหว่างหน่วยอาคารฯ-งานบริการการศึกษา-สำนักวิชาฯ - จัดทำระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | โครงการต่อเนื่อง ไม่ขอใช้งบฯ |  |
|  |  |  | 4. งานปรับปรุงระบบไฟ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนหน้าอาคาร 2 - ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าป้ายน้ำพุ - เดินระบบไฟและติดตั้งระบบควบคุมไฟส่องสว่างถนนหน้าอาคาร 2 | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 9,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

เป้าประสงค์ :   บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 15.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี (Healthy Faculty) | 1.21 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา | ให้การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อรณรงค์ให้ประชากรของคณะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี | 5. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายคณะพยาบาลศาสตร์โดยจัดเป็นรายการประจำ และรายการพิเศษ - จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ - สอดแทรกเนื้อหา เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางข่าวสารคณะ และระบบเว็บท่าประชาสัมพันธ์ของคณะ - ติดตั้งจอ LCD เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำอาคาร 2 อาคาร 4 และอาคารเรียนรวม (จอ LCD พร้อมขาแขวนและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 3 ชุด x 20,000.-) | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 60,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 1. มีแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชากรของคณะฯ ในการรักษาภูมิทัศน์ ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 4.4 การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4.8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4.6 ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | งานประจำ | 6. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารหอพักพยาบาล 1 - เจาะช่องระบายน้ำจากรางระบายน้ำหน้าอาคารหอพักเพื่อระบายน้ำลงรางระบายน้ำใหญ่ - ติดตั้งท่อจ่ายน้ำเพื่อใช้เปิดน้ำทำความสะอาดท่อระบายน้ำหน้าหอพัก - เจาะวางท่อระบายน้ำทิ้งจากหอพักลงมายังรางระบายน้ำหลักเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระบบท่อระบายน้ำอาคาร | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 50,000.- |  |
|  |  |  | 7. งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานหน่วยยานพาหนะ - ถมปรับพื้นที่หน้าสำนักงานหน่วยยานพาหนะ และเทพื้นซีเมนต์ - ตกแต่งต้นไม้ สนามหน้าหน่วยยานพาหนะ |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 36,000.- |  |
|  |  |  | 8. งานซ่อมแซมดาดฟ้าหลังคาอาคาร 1 - ซ่อมแซมโครงหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคาร 1 ฝั่งสำนักงานกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 40,000.- |  |
|  |  |  | 9. งานซ่อมแซมประตูรั้วหน้าอาคาร 1 - ซ่อมแซมปรับปรุงประตูรั้วหน้าอาคาร 1 (รั้วที่ปิด) |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 35,000.- |  |
|  |  |  | 10. งานปรับปรุงสำนักงานหน่วยอาคารสถานที่ - เจาะผนังห้องสำนักงานหน่วยอาคารสถานที่ (ฝั่งสนามหญ้า) ติดตั้งกรอบหน้าต่างกระจกบานเลื่อนขนาด 1.2 x 2.4 ม. พร้อมเหล็กดัด |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 13,500.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 1. มีแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชากรของคณะฯ ในการรักษาภูมิทัศน์ ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 4.4 การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4.8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4.6 ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | งานประจำ | 11. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยสำนักงานกลุ่มวิชาต่างๆ - ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูสำนักงานโดยใช้การแสกนลายนิ้วมือ ให้กับสำนักงานกลุ่มวิชาการพยาบาลต่างๆ | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 150,000.- |  |
|  |  |  | 12. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย - ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพบริเวณทางขึ้นลงอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคารเรียนรวม - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโถงอาคาร 2 -ทางเข้าอาคาร 2 และเชื่อมต่อสัญญาณภาพกับระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคาร 4 |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 150,000.- |  |
|  |  |  | 13. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางกายภาพ (โครงการต่อเนื่อง) - จัดทำระบบข้อมูลพื้นที่และการใช้พื้นที่ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร พื้นที่สนามและบริเวณโดยรอบ ตามผังคณะพยาบาลศาสตร์ - จัดทำแผนสำรวจข้อมูลและปฏิทินการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |
|  |  |  | 14. โครงการรณรงค์การใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (โครงการต่อเนื่อง) - จัดทำระบบรายงานสารสนเทศด้านการใช้พลังงาน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของคณะ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านพลังงาน ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บท่า และผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะ |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนาให้มากยิ่งขึ้น | 4.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา | ให้การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมฯ | 15. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทำนุบำรุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรมฯ (ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ) | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา | ต.ค.56- ก.ย.57 | ใช้งบประมาณร่วมกับ โครงการ 5 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา (ภาษาและการแต่งกาย) | 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม | สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 16. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา | ต.ค.56- ก.ย.57 | 5,000.- |  |
| 6. สนับสนุนให้อาจารย์จัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการงานด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน | 4.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม | งานประจำ | 17. โครงการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน/ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ (โครงการต่อเนื่อง) | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะและมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ :   พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถานบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน เอเซียและนานาชาติ พร้อมทั้งเตรียมคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 1. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ | 5.1 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำวิชาการด้านการศึกษาพยาบาลในระดับนานาชาติ | ให้การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนให้แก่ประชากรของคณะ | 18. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ) - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ผลจากการเข้าร่วม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน - จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสาย และจอ LCD ประชาสัมพันธ์ประจำอาคาร 2 อาคาร 4 และอาคารเรียนรวม - สอดแทรกเนื้อหา เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางข่าวสารคณะ และระบบเว็บท่า | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | ใช้งบประมาณร่วมกับ โครงการ 5 |  |
| 8. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ |  | พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรงานบริหารทั่วไป | 19. การฝึกอบรมบุคลากรงานบริหารทั่วไป “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" (บุคลากร 15 คน X 2,000.-) | หน่วยบริหาร งานบุคคล | บุคลากรงานบริหารทั่วไป | ต.ค.56- ก.ย.57 | 30,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะและมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ :   พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถานบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน เอเซียและนานาชาติ พร้อมทั้งเตรียมคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 9. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เหมาะสมกับการเป็นนานาชาติ | 5.1 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำวิชาการด้านการศึกษาพยาบาลในระดับนานาชาติ | สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการ 16 ในยุทธศาสตร์ที่ 4) | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ | อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา | ต.ค.56- ก.ย.57 | - |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 2. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 6.13 –ปรับ- | งานประจำ | 20. โครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ) | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | ใช้งบประมาณร่วมกับ โครงการ 5 |  |
|  |  | งานประจำ | 21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการงานธุรการ - จัดทำเอกสารคู่มือ ระบบงานสารบรรณ - จัดอบรม การจัดการงานธุรการเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ค่าเอกสาร อาหารว่าง 20 คน x 10 มื้อ x 25.-) |  | บุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ | ต.ค.56- ก.ย.57 | 5,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 10. พัฒนาระบบบริหารงานยุคใหม่ (TQA) และพัฒนาระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ | 6.13 –ปรับ- | ปรับปรุงสำนักงานให้เป็นสำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office) และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 22. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงานสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ - จัดทำแผนผังสำนักงาน จัดสำนักงานใหม่ จัดทำป้ายชื่อติดโต๊ะทำงาน, ป้ายสำนักงาน ระบบ 2 ภาษา (6,000.-) - ปรับติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ แสกนเอกสาร และระบบโทรสารกลาง - ติดตั้ง UPS สำหรับสำรองไฟฟ้า Switch, NAS และ WAP - จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แทนชุดเดิม (9 ชุด x 8000 = 72,000.-) - จัดหา LaserPrinter ทดแทนเครื่องเดิม (21,000.-) - จัดหา Scanner ใหญ่ ทดแทนเครื่องเดิม (27,000.-) | หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 126,000.- |  |
|  |  |  | 23. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ - ปรับปรุงห้องประชุมเจาะผนังติดหน้าต่าง พัดลมดูดอากาศ (20,000.-) - ทาสีห้องประชุมใหม่ - เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนเครื่องเดิม (25,000.-) - ปรับซ่อมโต๊ะประชุม (4,000.-) - ติดตั้งชุดโสตฯสำหรับการประชุม (25,000.-) |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 74,000.- |  |
|  |  |  | 24. โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการ 22) |  |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | - |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 10. พัฒนาระบบบริหารงานยุคใหม่ (TQA) และพัฒนาระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ | 6.13 –ปรับ- | งานประจำ | 25. งานจ้างบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 4,100,000.- |  |
|  |  |  | 26. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ขยะ) | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 4,800,000.- |  |
|  |  |  | 27. ค่าตรวจเช็ค บำรุงรักษาลิฟท์ ถังดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ การกำจัดปลวกและแมลง | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 600,000.- |  |
|  |  |  | 28. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศยานพาหนะ (โครงการต่อเนื่อง) | หน่วย ยานพาหนะ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |
|  |  |  | 29. โครงการจัดหายานพาหนะทดแทน | หน่วย ยานพาหนะ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 3,750,000.- |  |
|  |  |  | 30. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ | หน่วย ยานพาหนะ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | กำลังรวบรวมข้อมูล |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 11. มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาคณะฯ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 6.14 การพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้ | ให้มีการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานคณะ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | 31. โครงการการจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการต่อเนื่อง) | งานบริหารทั่วไป | บุคลากรสายสนับสนุน | ต.ค.56- ก.ย.57 | 12,000.- |  |
|  |  |  | 32. กิจกรรมการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ – การวิเคราะห์งาน (หน่วยงานละ 1 ชิ้นงาน งบประมาณสนับสนุนชิ้นงานละ 5,000.-) | งานบริหารทั่วไป | บุคลากรงานบริหารทั่วไป | ต.ค.56- ก.ย.57 | 25,000.- |  |
| 8. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ และทำงานอย่างมีความสุข | 6.12 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน | งานประจำ | 33. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการยานพาหนะ (โครงการต่อเนื่อง) | หน่วย ยานพาหนะ | อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |
|  |  |  | 34. โครงการทบทวนกระบวนการประสานงาน และการจัดทำ Work Flow (โครงการต่อเนื่อง) | หน่วยประสานงาน กลุ่มการพยาบาล | บุคลากร หน่วยฯ | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 9. สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรรักคณะฯ และทำงานอย่างมีความสุข | 6.12 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน 6.8 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด | งานประจำ | 35. โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 | หน่วยบริหารงานบุคคล | บุคลากรงานบริหารทั่วไป |  | 60,000.- |  |
|  |  |  | 36. โครงการศึกษาดูงาน งานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 | หน่วยบริหารงานบุคคล | บุคลากรงานบริหารทั่วไป |  | 100,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :   1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรมีความรู้ในการพัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Recruit-Retain-Reinforcement) 7. พัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ | 6.8 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาฯ 6.10 จำนวนชั่วโมงของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่ได้รับผิดชอบ | ปรับปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ | 37. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริหารทั่วไปตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 2,000.- X 35 คน) | หน่วยบริหารงานบุคคล | บุคลากรงานบริหารทั่วไป |  | 70,000.- |  |
|  |  |  | 38. โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร - จัดหาคอมพิวเตอร์และระบบแสกนลายนิ้วมือ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร |  | คณะฯ |  | 30,000.- |  |
|  |  |  | 39. โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงาน - กิจกรรมสัญจร Workshop การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงาน |  | คณะฯ |  | 10,000.- |  |
|  |  |  | 40. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ |  | คณะฯ |  | 5,000.- |  |
|  |  |  | 41. โครงการทบทวนเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ - จัดอบรมให้แก่บุคลากรทั้งคณะ ทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ การใช้งานระบบสารสนเทศ สิทธิ์ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่คณะสนับสนุน |  | คณะฯ |  | 10,000.- |  |