ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
| เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | C1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด ในด้านบรรยากาศสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง | พัฒนาห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็น Living Library มีบรรยากาศสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของนักศึกษา มีบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็น Electronic Library | 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ชั้น 1-2 อาคาร 2 ให้เป็น Living Library - ปรับปรุงชั้น 2 เป็นส่วนห้องสมุด - ปรับปรุงชั้น 1 เป็น Living Library - ปรับปรุงโถงชั้นล่างอาคาร เป็นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ (SDL Zone) | หน่วย อาคารฯ | ฝ่ายวิชาการ ห้องสมุด ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ | ต.ค.54-ก.ย.55 | 8,000,000.- (โครงการต่อเนื่องจากปี 2554) |
|  |  |  | 2. การติดตั้งระบบความปลอดภัยภายในอาคาร 2 - ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และการบันทึกภาพภายในอาคาร 2 (ชั้น 1-5) - ติดตั้งระบบประตูอิเลกทรอนิกส์เพื่อบันทึกรายงานการเข้าออกอาคาร-สำนักงานต่างๆ | หน่วย อาคารฯ |  | ต.ค.54-ก.ย.55 | ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการ 1 |
|  |  |  | 3. โครงการปรับปรุงชั้น 5 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุดเดิม) เป็นห้องเรียน/ห้องประชุม | หน่วย อาคารฯ |  | ต.ค.54-ก.ย.55 |  |
|  |  |  | 4. การย้ายและปรับปรุงสำนักงาน หน่วยกิจการนักศึกษา - ติดตั้งพัดลมและพัดลมดูดอากาศ - ซ่อมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง - กั้นห้องเพื่อจัดทำสำนักงาน / ห้องเก็บเอกสาร - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | หน่วย อาคารฯ |  | พ.ย.54-ธ.ค.54 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
| เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | C1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องเรียนต่อสภาพห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | ปรับปรุงพื้นที่ในอาคารเรียน อาคารสำนักงาน เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียน ห้องประชุม ห้องประชุมกลุ่มย่อย ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ | 5. การปรับปรุงห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 - ติดตั้งพัดลม - ติดตั้งระบบเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประชุม และกิจกรรมต่างๆ | หน่วย อาคารฯ | ฝ่ายวิชาการ |  | 110,000.- |
|  |  |  | 6. การปรับปรุงห้อง 109,110, 111, 112 ชั้น 1 อาคาร 4 ห้อง 201, 301 อาคาร 2 และห้องกระจก ชั้น 3 อาคาร 1 เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย - จัดหาโต๊ะ เก้าอี้เป็นชุดประชุมกลุ่มย่อย - ติดเครื่องปรับอากาศ ห้อง 109 - ติดตั้งคอมพิวเตอร์ จอทีวี LCD ทุกห้อง - จัดหาอุปกรณ์ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย | หน่วย อาคารฯ | ฝ่ายวิชาการ | ดำเนินการเดือนพ.ย.-ธ.ค.54 ติดตั้งหน้าต่างกระจกห้อง 109,110,111,112 เป็นเงิน 23,200.- | 110,000.- |
|  |  |  | 7. การปรับปรุงห้อง 105-106 เป็นห้องประชุม และห้องรับรอง - จัดทำประตูทางเข้า - รื้อผนังกั้นห้อง 105-106 - ติดตั้งฝ้าเพดาน และติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง | หน่วย อาคารฯ | ฝ่ายวิชาการ |  | 100,000.- |

พ.ย.54 ปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกั้นห้องทำงานพร้อมติดประตูบานเลื่อนแขวน บริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 เป็นเงิน 14,500.-บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
| พัฒนาให้มีการบูรณาการของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  | การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ศึกษาเด็กเล็กให้มีความเป็นสัดส่วน ถาวร แยกจากบริเวณพื้นที่อาคารเรียน และกิจกรรมของนักศึกษา | 1. โครงการหน่วยสาธิตการเสริมสร้างสุขภาพเด็ก (โครงการต่อเนื่องจากปี 2554) - การขนย้ายของจากอาคาร 2 ไปยังหน่วยสาธิตฯ - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ | หน่วย อาคารฯ | หน่วยสาธิตการเสริมสร้างสุขภาพเด็ก | ต.ค.54-ก.ย.55 | 80,000.- |
|  |  |  | 2. โครงการปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคาร 2 – หน้าหอพักพยาบาล 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำท่วมขัง - ทำความสะอาด ปรับระดับ ถมหินคลุกบดอัด 60 ลบ.ม.โดยประมาณ | หน่วย อาคารฯ |  | ม.ค.55-ก.พ.55 | 30,000.- (ค่าวัสดุก่อสร้าง +ค่าแรง) |
|  |  | การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ศูนย์ฯ สปา เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | 3. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เป็นสำนักงานโครงการ “การบริการดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ” | หน่วย อาคารฯ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลผู้สูงอายุ | พ.ย.54-ม.ค.55 | 250,000.- |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
| ส่งเสริมหรือโครงการเชิงรุกหรือสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงาน | P4.2 กิจกรรมหรือโครงการเชิงรุก หรือสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือประหยัดพลังงาน | ส่งเสริมให้มีกิจกรรม หรือโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน | 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเรียน สำนักงาน และอาคารหอพัก | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค.54-ก.ย.55 | งบประมาณจากงานประจำ (การปรับปรุงพัฒนางานประจำ) |
|  |  |  | 2. โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน - จัดทำบอร์ดนำเสนอความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดทำสติกเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน - จัดประกวดคำขวัญ เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP กายภาพ | หน่วย อาคารฯ | หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ | ต.ค.54-ก.ย.55 |  |
|  |  |  | 3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางกายภาพ - จัดทำผังเมือง ของคณะพยาบาลศาสตร์ - ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศอาคารสถานที่ พื้นที่และสิ่งแวดล้อม - ฐานข้อมูลห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงานและพื้นที่ภายในอาคาร - ระบบบริการจองห้องเรียน ห้องประชุม - ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) | หน่วย อาคารฯ หน่วยพัฒนาเทคโนฯ | - | ต.ค.54-ก.ย.55 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
| บริหารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง | M2.2 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ที่มีการปรับปรุงการดำเนินงาน | ปรับปรุงอาคาร/สำนักงานให้มีสภาพเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีระบบการตรวจสอบ/บำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายไปแล้ว | 1. โครงการปรับปรุงสำนักงานคณบดี อาคาร 1 - งานเดินระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณโทรศัพท์ (แทนระบบเดิมที่เริ่มชำรุดและเสื่อมสภาพ) - งานซ่อมผนังห้อง และงานทาสีสำนักงานคณบดี - งานรื้อและปูพรมสำนักงานคณบดี | หน่วย อาคารฯ | สำนักงานคณบดี | ต.ค.54-ก.ย.55 | 250,000.- |
|  |  |  | 2. งานซ่อมบำรุงดาดฟ้าอาคาร 2 - ซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกดาดฟ้า เพื่อกันฝนสาดและน้ำซึมเข้าในตัวอาคาร - เปลี่ยนแผ่นยางกันซึมดาดฟ้าอาคาร 2 (924 ตร.ม.x120.-) | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 150,000.- |
|  |  |  | 3. โครงการปรับปรุงสำนักงาน ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ | หน่วย อาคารฯ | กลุ่มวิชาฯ ศัลยศาสตร์ | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 250,000.- |
|  |  |  | 4. โครงการปรับปรุงสำนักงาน ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข | หน่วย อาคารฯ | กลุ่มวิชาฯ สาธารณสุข | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 150,000.- |
|  |  |  | 5. โครงการจัดหาตู้คอนโทรลไฟฟ้า ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟในอาคาร 3 | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 300,000.- |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
|  |  |  | 6. โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 - ปรับปรุงเวที - ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ การนำเสนอภาพ (ติดตั้งจอ LCD ทีวีเพิ่มบริเวณส่วนกลาง-ท้ายห้องเพื่อเป็นส่วนเสริมจอนำเสนอด้านหน้าเวที) และการปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม | หน่วย อาคารฯ หน่วยพัฒนาเทคโนฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 120,000.- |
|  |  |  | 7. งานซ่อมบำรุง ปรับปรุงกันสาดบริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ ชั้น 1 อาคาร 1 (8 ม.x 6 ม.x 1,600.-) | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 80,000.- |
|  |  |  | 8. โครงการจัดทำทางเชื่อมอาคารเรียนรวม-อาคาร 3 (บริเวณหน้าอาคารฝั่งสนามหญ้า) | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 35,000.- |
|  |  |  | 9. โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานหน่วยอาคารสถานที่ (9 ม.x 4 ม.x 5,000.-) | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 180,000.- |
|  |  |  | 10. โครงการปรับปรุงระบบการจราจร และการบริการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของบุคลากร บริเวณอาคาร 1 | หน่วย อาคารฯ | - | ต.ค. 54-ก.ย.55 | เบิกวัสดุ ไม่ขอตั้งงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ์ ฝ่ายกายภาพ การจราจร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการ/กิจกรรม ด้านกายภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ |
|  |  |  | 11. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน - การจัดทำ/ทบทวนแผนป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน - การสำรวจสถานที่ปฏิบัติงานและการรายงานสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน - กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน, การดูแลสุขภาพ, สวัสดิการ สิทธิ์ประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ - การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - กิจกรรมช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุบัติภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟใหม้ ฯลฯ - การจัดทำ/ทบทวนแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน | สาขาอาชีว อนามัย หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยบริหารงานบุคคล | บุคลากรคณะฯ | ต.ค. 54-ก.ย.55 | 30,000.- |
|  |  |  | 12. โครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย |  | รปภ. | ธ.ค.54-ม.ค.55 | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  |  |  | 13. โครงการฝึกอบรม พนักงานทำความสะอาด |  | พนักงานทำความสะอาด | ธ.ค.54-ม.ค.55 |  |