ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

เป้าประสงค์ :   บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 14.ปรับปรุง/พัฒนา ห้องเรียน ห้อง ปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัยให้ เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง | 10.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน | ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียน/ ห้องประชุม ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ และการจัดทำเป็นห้องสอบ/สนามสอบ | โครงการปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมฯ เป็นห้องเรียน/ห้องประชุม 1. งานรื้อถอนผนังของเดิมพร้อมขนทิ้งและคืนวัสดุที่ใช้งานได้คืนคณะ = 20,000.-บาท 2. งานรื้อถอนและติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. 560 ตร.ม. = 252,000.-บาท 3. งานผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีบุแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. (สองด้าน) 80 ตร.ม. = 44,000.-บาท 4. งานทาสี 600 ตร.ม.x100.- = 60,000.-บาท 5. งานประตูหน้าต่าง = 45,000.-บาท 6. งานไฟส่องสว่าง (ติดตั้งโคมไฟ reflec 2x36W พร้อมสวิทซ์) 168 ชุดx2,500.- = 420,000.-บาท 7. งานไฟฟ้า (เดินระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 21 จุด ตู้คอนโทรล) = 30,000.-บาท 8. งานระบบปรับอากาศ (ทำความสะอาด ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 14 เครื่อง x 4,000.- = 56,000.-บาท 9. ครุภัณฑ์โสตฯ - เครื่องเสียงห้องเรียนใหญ่ 2 ชุด ติดตั้งเครื่องเสียงห้องเรียนเล็ก (เครื่องเสียงเดิม) 2 ชุด LCD โปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง 4 ชุด = 280,000.-บาท | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 1,207,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

เป้าประสงค์ :   บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 15.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี (Healthy Faculty) | 21.ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา | ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - งานซ่อมปรับแก้ไขบริเวณหลังคาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนหลังคา (เทพื้นซีเมนต์ไล่ระดับ และเจาะขยายท่อระบายน้ำบนหลังคา 100 ตร.ม.x2,500.-) - งานซ่อมฝ้าเพดานส่วนที่เกิดการรั่วซึม - รื้อถอนโครงหลังคาด้านหน้าหน่วยฯที่ชำรุด และมุงโครงหลังคาใหม่ (40 ตร.ม.x5,000.-) | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 450,000.- |  |
|  | 22. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ |  | โครงการปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าอาคาร 2 ติดตั้งโครงหลังคาดาดฟ้า 764 ตร.ม. พร้อมติดตั้งรางรินและท่อระบายน้ำฝนจากหลังคา = 4,600,000.- งานซ่อมแซมผนังบริเวณบันไดทางหนีไฟ ฝ้าเพดาน งานซ่อมรอยร้าว/ฉาบปูนผนัง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมจากชั้นดาดฟ้า (ประมาณ 30,000.-บาท) | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 4,630,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 1. มีแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชากรของคณะฯในการรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 4. การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม | ปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสำรวจพื้นที่บริเวณภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาระบบกายภาพฯ และแผนผังคณะ การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนากายภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบกายภาพฯ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยอาคารสถานที่ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการจัดทำแผนพัฒนาระบบกายภาพฯ | หน่วยอาคารสถานที่ | คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบ การร้านค้า | ต.ค.56- ก.ย.57 | ไม่ขอใช้งบประมาณ เบิกวัสดุสำหรับดำเนินการ จากคณะ |  |
|  |  | ดำเนินการ และขยายโครงการ Clean&Green Campus (โครงการพัฒนาศักยภาพสูการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มช.) ให้มีความต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ทั้งคณะ | กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณอาคารสถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมโดยรอบหอพักพยาบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหอพัก และนักศึกษา กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารเรียน อาคารสำนักงานต่างๆ กิจกรรมการตกแต่งพื้นที่ ตามเทศกาลสำคัญๆ ของคณะ เช่น งานรับปริญญา งานสถาปนาคณะ ฯลฯ | หน่วยอาคารสถานที่ | นักศึกษา ผู้ประกอบ การร้านค้า หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ | ต.ค.56- ก.ย.57 | 70,000.- (ค่าไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และดินปลูก) |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 1. มีแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชากรของคณะฯในการรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 4. การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม | ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามสรุปข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชากรของคณะ | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และตู้ทำน้ำดื่มประจำอาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (ชุดละ 5,000.-) และตู้ทำน้ำดื่ม (ชุดละ 8,500.-) ประจำอาคาร 4 (จำนวน 5 ชุด x 13,500.-บาท) | หน่วยอาคารสถานที่ | นักศึกษา และผู้ใช้บริการอาคารเรียนต่างๆ | ต.ค.56- ก.ย.57 | 67,500.- |  |
|  |  |  | โครงการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำดื่มประจำหอพัก อาคารเรียน และอาคารสำนักงานต่างๆ (ประมาณ 32 ชุด ๆ ละ 1,000.-บาท) ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำดื่มประจำหอพัก ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำดื่มประจำอาคาร 2 ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำดื่มประจำอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคารเรียนรวม | หน่วยอาคารสถานที่ | นักศึกษา และผู้ใช้บริการอาคารเรียนต่างๆ | ต.ค.56- ก.ย.57 | 32,000.- |  |
|  |  |  | โครงการประกวดการจัดสวนหย่อมบริเวณอาคารสถานที คณะพยาบาลศาสตร์ รณรงค์ให้หน่วยงานส่งพื้นที่เข้าร่วมประกวด (งบสนับสนุนการจัดและดูแลสวน พื้นที่ละ 2,000.-บาท จำนวน 6-7 พื้นที่) ประกาศผล และมอบรางวัล (ค่าประกาศนียบัตร ของรางวัล 6,000.-บาท) | คณะกรรมการกายภาพ | นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ | ต.ค.56- ก.ย.57 | 20,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean environment) และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| 1. มีแผนพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชากรของคณะฯในการรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 4. การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม | ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริการวิชาการต่างๆ ของคณะ | โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ถมดินบริเวณสระน้ำ (70 คันรถ X 12 คิว x 250.-) ปลูกหญ้า และต้นไม้บริเวณที่ถมดิน (20,000.-) | หน่วยอาคารสถานที่ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 230,000.- |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะพยาบาลศาสตร์

เป้าประสงค์ :   พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน เอเซียและนานาชาติ พร้อมทั้งเตรียมคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

| สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตาม | กลยุทธ/แผนงาน ของฝ่าย | โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ /แผนงานของฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัด |  | โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ (งาน/หน่วย) | ผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ขอใช้ | ผลการดำเนินงาน (ประเมินสิ้นปี) |
| ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ | 1. ความสำเร็จของการเป็นผู้นำวิชาการด้านการศึกษาพยาบาลในระดับนานาชาติ | เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้กับประชกรในคณะ และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารคณะ การดำเนินการต่างๆ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน | โครงการติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะ - ติดตั้งป้าย LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ม.x4 ม. บริเวณด้านหน้าหอพยาบาล 1 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ | หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | 450,000.- |  |
| พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เหมาะสมกับการเป็นนานาชาติ |  | ปรับเปลี่ยนป้ายอาคารสถานที่ สำนักงานต่างๆ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | โครงการปรับเปลี่ยนป้ายอาคารสถานที่ และสำนักงาน เป็นระบบสองภาษา - ดำเนินการสำรวจป้ายอาคารสถานที่ สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ต่างๆ ในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และอาคารสำนักงานของคณะ - ประสานงานกับหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายศิลปกรรม) เบิกวัสดุของคณะ (แผ่นอครีลิก และสติกเกอร์) ในการจัดทำป้ายสองภาษา | หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | ต.ค.56- ก.ย.57 | เบิกวัสดุจากคณะ |  |